ESPECIFICACIÓN DE PROYECTO

PORTFOLIO WEB

Deep Space Dev

———

Versión 1.0 · 16 de septiembre de 2026

Estado: Aprobado · listo para implementación

Stack: HTML · CSS · JavaScript (vanilla)

Publicación: GitHub Pages

# Contenido

1.  Control del documento

2.  Resumen ejecutivo

3.  Objetivos

4.  Concepto creativo

5.  Especificación técnica

6.  Arquitectura de archivos

7.  Arquitectura de contenido

8.  Sistema de diseño

9.  Especificación funcional

10. Plan de implementación

11. Estrategia de despliegue

12. Riesgos y mitigaciones

13. Criterios de aceptación

14. Información pendiente

15. Próximos pasos

# 1. Control del documento

| # Campo | # Valor |
| --- | --- |
| # Proyecto | # Portfolio web personal "Deep Space Dev" |
| # Tipo de documento | # Especificación técnica y plan de implementación |
| # Versión | # 1.0 |
| # Fecha de emisión | # 16 de septiembre de 2026 |
| # Estado | # Aprobado · listo para implementación |
| # Destino de publicación | # GitHub Pages (repositorio público) |

# 2. Resumen ejecutivo

Este documento especifica el diseño, la arquitectura técnica y el plan de implementación de un portfolio web personal de página única para un programador con orientación a la resolución de algoritmos. El sitio funciona como pieza central de su estrategia de reconocimiento profesional: una presencia online verificable, un repositorio público en GitHub y una vitrina de proyectos y perfiles de programación competitiva.

El diseño adopta el concepto Deep Space Dev: una estética de espacio profundo con acentos violeta y cian, fondo animado de estrellas y detalles de terminal de comandos. El contenido se presenta en dos idiomas (español e inglés) mediante un sistema de internacionalización ligero implementado en JavaScript, sin frameworks ni dependencias de compilación.

Puntos clave del proyecto:

•  Sitio estático de una sola página, sin frameworks ni proceso de build.

•  Tema oscuro "espacio profundo" con starfield animado en canvas.

•  Bilingüe ES/EN con detección de idioma y persistencia de preferencia.

•  Publicación gratuita en GitHub Pages mediante repositorio público.

•  Enfoque de contenido: resolución de problemas y programación competitiva.

# 3. Objetivos

## 3.1 Objetivo general

Construir un portfolio web profesional que aumente el reconocimiento del autor dentro de la industria del software, priorizando la exhibición de su capacidad de resolución de algoritmos sobre la estética decorativa.

## 3.2 Objetivos específicos

•  Establecer una presencia online permanente y verificable con URL propia en GitHub Pages.

•  Exponer un repositorio público de GitHub como evidencia de trabajo real.

•  Centralizar los perfiles de programación competitiva (LeetCode, Codeforces, HackerRank).

•  Documentar proyectos propios con descripciones técnicas claras.

•  Adquirir bases sólidas de HTML, CSS y JavaScript aplicadas a un caso real.

•  Garantizar tiempos de carga óptimos y un nivel de accesibilidad adecuado.

# 4. Concepto creativo

El concepto visual traduce la identidad del autor, un programador que disfruta la lógica más que el diseño, a un lenguaje estético coherente: el espacio profundo. El vacío oscuro, la precisión de las órbitas y el misterio del cosmos funcionan como metáfora del razonamiento algorítmico: exactitud, profundidad y elegancia estructural.

La estética de terminal (fuente monoespaciada, efecto de escritura en el hero, prefijos de comando) comunica afinidad con el código sin resultar impostada. El fondo de estrellas animado aporta identidad visual sin comprometer el rendimiento del sitio.

Palabras clave: espacio profundo · terminal · nebulosa · precisión · minimalismo técnico.

# 5. Especificación técnica

| # Tecnología | # Rol | # Justificación |
| --- | --- | --- |
| # HTML5 | # Estructura y contenido | # Semántica nativa sin dependencias |
| # CSS3 | # Presentación responsive | # Custom properties, Grid, Flexbox, animaciones y transiciones |
| # JavaScript ES6+ | # Interactividad e i18n | # Vanilla: aprendizaje directo del lenguaje |
| # Formspree | # Formulario de contacto | # Procesamiento de mensajes sin backend |
| # GitHub Pages | # Hosting y despliegue | # Gratuito e integrado con el repositorio público |

Decisiones de arquitectura:

•  Sin frameworks ni librerías de UI: el objetivo incluye aprender los fundamentos.

•  Sin proceso de build: los archivos se publican tal cual se escriben.

•  Rutas relativas en todo el proyecto, para compatibilidad con la subruta de GitHub Pages.

•  Enfoque mobile-first con breakpoints en 640 px, 1024 px y 1280 px.

•  Presupuesto de rendimiento: sin imágenes pesadas y máximo tres familias tipográficas.

# 6. Arquitectura de archivos

portfolio/

├── index.html          Página única con las 8 secciones

├── css/

│   └── styles.css      Design system, layout responsive, efectos

├── js/

│   ├── i18n.js         Diccionarios ES/EN y lógica de idioma

│   └── script.js       Menú, typing, starfield, reveals, filtros

└── assets/             Fotografía personal y capturas de proyectos

•  Separación clara de responsabilidades: estructura, presentación y comportamiento.

•  El módulo de internacionalización queda aislado para facilitar el mantenimiento de traducciones.

•  Assets optimizados en WebP con carga diferida (lazy loading) en las capturas de proyectos.

# 7. Arquitectura de contenido

Sitio de una sola página con scroll vertical y navegación por anclas. Las secciones, en orden:

| # | Sección | Propósito | Elementos principales |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Navbar | Navegación fija | Logo con iniciales, enlaces, toggle ES/EN, menú “hamburguesa” en móvil |
| 2 | Hero | Presentación principal | Nombre, título con efecto typing, CTAs a proyectos y GitHub |
| 3 | Sobre mí | Contexto personal y técnico | Bio breve y estadísticas destacadas (problemas resueltos) |
| 4 | Skills | Capacidades organizadas | Lenguajes · Estructuras y algoritmos · Herramientas |
| 5 | Proyectos | Vitrina central del sitio | Grid de cards con imagen, descripción, tags y enlaces; filtros por tecnología |
| 6 | Programación competitiva | Diferenciador de perfil | Enlaces a LeetCode, Codeforces y HackerRank |
| 7 | Contacto | Punto de conversión | Formulario vía Formspree y enlaces a redes |
| 8 | Footer | Cierre del sitio | Créditos, año y enlaces de interés |

La sección de proyectos incluirá 2 proyectos reales del autor y 4 placeholders de ejemplo, claramente etiquetados para su reemplazo posterior.

# 8. Sistema de diseño

## 8.1 Paleta cromática

| ## Rol | ## Muestra | ## HEX | ## Uso principal |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Fondo base |  | ## #050810 | ## Fondo general del sitio y zona del starfield |
| ## Superficie |  | ## #0D1224 | ## Cards, paneles y navbar con glassmorphism |
| ## Primario |  | ## #8B5CF6 | ## Acentos, enlaces, estados hover y glow |
| ## Secundario |  | ## #38BDF8 | ## Detalles cian y gradientes nebulosa |
| ## Texto principal |  | ## #F1F5F9 | ## Títulos y cuerpo de texto |
| ## Texto secundario |  | ## #94A3B8 | ## Metadatos, captions y bordes sutiles |

## 8.2 Tipografía

| ## Familia | ## Rol | ## Uso |
| --- | --- | --- |
| ## Space Grotesk | ## Títulos y display | ## Hero, encabezados de sección, nombre del autor |
| ## Inter | ## Cuerpo de texto | ## Párrafos, botones, formularios y navegación |
| ## JetBrains Mono | ## Detalle técnico | ## Tags de tecnología, estadísticas y efecto typing |

Escala tipográfica:

| Nivel | Desktop | Móvil |
| --- | --- | --- |
| Display (hero) | 56 px | 40 px |
| Encabezado de sección | 36 px | 28 px |
| Subtítulo | 24 px | 20 px |
| Cuerpo de texto | 16 px | 16 px |
| Texto pequeño | 14 px | 14 px |

## 8.3 Espaciado y layout

•  Escala de espaciado base 8 px: 8, 16, 24, 32, 48, 64 y 96 px.

•  Contenedor central de ancho máximo 1152 px centrado.

•  Radios de borde: 12 px en cards, 8 px en botones y campos, 999 px en pills.

## 8.4 Efectos visuales

•  Glassmorphism en el navbar mediante backdrop-filter: blur.

•  Glow violeta sutil en el estado hover de cards y botones.

•  Starfield animado en un canvas fijo detrás del contenido.

•  Gradientes nebulosa violeta-cian en hero y títulos destacados.

# 9. Especificación funcional

| # Función | # Descripción | # Implementación técnica |
| --- | --- | --- |
| # Internacionalización ES/EN | # Cambio completo de idioma en interfaz y contenidos | # Diccionario JS, atributos data-i18n, detección con navigator.language, persistencia en localStorage, actualización de <html lang> |
| # Menú hamburguesa | # Navegación móvil desplegable | # Botón con aria-expanded; se cierra al seleccionar una sección |
| # Efecto typing | # Título del hero que se escribe en bucle | # Rotación de frases con cursor parpadeante y velocidad variable |
| # Starfield | # Fondo de estrellas animado | # Canvas fijo con requestAnimationFrame y pausa con visibilitychange |
| # Scroll reveal | # Aparición de elementos al entrar en pantalla | # IntersectionObserver que agrega la clase visible |
| # Filtros de proyectos | # Filtrado de cards por tecnología | # Botones que alternan la visibilidad por categoría |
| # Scroll suave | # Navegación por anclas animada | # scroll-behavior en CSS con compensación de la altura del navbar |
| # Formulario de contacto | # Envío de mensajes sin servidor propio | # Endpoint de Formspree con validación y estados de error y éxito |

# 10. Plan de implementación

| # Fase | # Alcance | # Entregable |
| --- | --- | --- |
| # 1 · Estructura | # HTML semántico de las 8 secciones con atributos data-i18n | # index.html completo sin estilos |
| # 2 · Estilos | # Design system, layout responsive y efectos CSS | # styles.css terminado; sitio navegable en móvil y desktop |
| # 3 · Idiomas | # Diccionarios ES/EN y toggle funcional | # i18n.js con detección y persistencia de idioma |
| # 4 · Interactividad | # Menú, typing, starfield, reveals y filtros | # script.js sin errores de consola |
| # 5 · Contenido | # Proyectos reales, placeholders marcados y perfiles | # Datos finales del autor integrados |
| # 6 · Publicación | # Repositorio, GitHub Pages y verificación | # Sitio en línea en tuusuario.github.io |

# 11. Estrategia de despliegue

El despliegue se realizará en GitHub Pages, seleccionado por su costo cero y por el valor del repositorio público como parte del portfolio. Pasos:

1. Crear el repositorio público con el nombre matbustos.github.io.

2. Inicializar Git en la carpeta del proyecto y realizar el primer commit.

3. Publicar el código en la rama main.

4. Activar Pages en Settings > Pages > Deploy from branch > main.

5. Verificar la URL https://matbustos.github.io tras unos minutos de propagación.

Las rutas relativas definidas en la sección 5 garantizan el funcionamiento bajo la subruta del repositorio. Alternativa de respaldo: Netlify mediante carga directa de la carpeta, sin repositorio.

# 12. Riesgos y mitigaciones

| # Riesgo | # Probabilidad | # Impacto | # Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| # Duplicación de contenido por bilingüismo | # Media | # Medio | # Diccionario centralizado desde la Fase 1; ningún texto fijo en el HTML |
| # Costo de rendimiento del canvas | # Baja | # Medio | # Cantidad limitada de partículas y pausa cuando la pestaña pierde foco |
| # Dependencia de un servicio externo (Formspree) | # Baja | # Medio | # Enlace mailto como alternativa permanente de contacto |
| # Placeholders olvidados al publicar | # Media | # Alto | # Etiquetado visual EJEMPLO y lista de reemplazo en la sección 14 |
| # Contraste insuficiente en tema oscuro | # Media | # Alto | # Verificación WCAG 2.1 AA sobre la paleta final |

# 13. Criterios de aceptación

•  Diseño responsive verificado entre 360 px y 1920 px.

•  Puntuación Lighthouse igual o superior a 90 en Performance, Accesibilidad y SEO.

•  Ambos idiomas completos, sin textos sin traducir.

•  Cero errores en la consola del navegador.

•  Navegación completa por teclado y compatibilidad básica con lectores de pantalla.

•  Despliegue funcionando en GitHub Pages con rutas relativas verificadas.

# 14. Información pendiente

| # Ítem | # Detalle requerido | # Estado |
| --- | --- | --- |
| # Nombre de presentación | # Nombre o alias público del autor | # Pendiente |
| # Proyectos reales | # Nombre, descripción, tecnologías y enlaces de los 2 proyectos | # Pendiente |
| # Perfiles competitivos | # Usuario en LeetCode, Codeforces y/o HackerRank | # Pendiente |
| # Usuario de GitHub | # Necesario para el repositorio y la URL final del sitio | # Pendiente |

# 15. Próximos pasos

1. Completar la información pendiente detallada en la sección 14.

2. Confirmar o ajustar las decisiones de este documento.

3. Iniciar la Fase 1 del plan: estructura HTML del sitio.